Začala rekonstrukce Dvořákova nábřeží

V Příbrami začalo bagrování a odvoz bahna ze dna rybníka Hořejší Obora. Tím odstartovala první etapa projektu revitalizace a rekonstrukce Hořejší Obory a jejího okolí. Projekt je spolufinancován    3,8 mil. Kč z dotace od Státního fondu životního prostředí ČR. Do výběrového řízení na odbahnění se přihlásily 2 firmy: Šindler, důlní a stavební, s. r. o., NOVADUS, s. r. o. „Vítěznou nabídku předložila firma NOVADUS, s. r. o., která nabídla provedení požadovaných prací za částku 6 981 094,- Kč včetně DPH. V prvním říjnovém týdnu byl rybník vypuštěn. Po jeho částečném vysušení byly zahájeny  práce na těžení sedimentu,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. V rámci projektu bude  vybudován nový požerák na vyústění obtokové štoly. Tento kombinovaný objekt je navržen k zajištění optimální funkce a regulace nátoku do obtokové štoly. Je řešen tak, aby bylo zároveň zabráněno vnikání hlodavců do této štoly. Požerák bude shora uzavřen ocelovým poklopem s uzamykatelnou úpravou, která zamezí neoprávněné manipulaci s hradítky v požeráku. Navržený hrazený jízek odstraní současné budování provizorní hradící stěny vždy, když je třeba odvést vody do obtokové štoly a přepadáním vody přes hranu jízku do zdrže se zvýší i aerace této vody. Pravý břeh rybníka  bude obložen lomovým kamenem pro zvýšení jeho stability. Zároveň bude provedena údržba  břehových porostů. Dle požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bude poblíž levého břehu  rybníka zhotoven ostrůvek pro zlepšení podmínek hnízdění vodního ptactva. Všechny tyto práce  budou provedeny do konce měsíce března 2009. Současně, v závislosti na průběhu výše zmíněných

prací, začne výstavba pěší a odpočinkové zóny. „Na odbahnění rybníka potom naváže další část  realizace projektu. Podél rybníka vybudujeme cyklostezku, stezku pro pěší a in-line dráhu. Rovněž se chystáme zrekonstruovat veřejné osvětlení a další sítě v této oblasti. Další aktivity budou závislé na zájmu podnikatelů. Může tu být například půjčovna lodiček, malé občerstvení, nebo něco podobného,“ vysvětlil starosta Josef Řihák. Zároveň s výstavbou odpočinkové zóny dojde i ke zklidnění dopravy na celém území. „Na Dvořákově nábřeží vytvoříme pěší zónu,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Vypuštěním Hořejší Obory byla zahájena rekonstrukce oblasti Dvořákova nábřeží.

Zpravodaj MěÚ Příbram – Kahan 12/2008